屋宇署 認可人士及註冊結構工程師作業備考 190

圖則及指明表格的輕微修訂

為方便審批圖則，屋宇署容許認可人士及註冊結構工程師，對圖則及指明表格進行輕微修訂，但有關人士必須事先得到屋宇署的同意。本作業備考公布就這類程序所作的相關修訂。

程序

- 由即日起，如就已提交予屋宇署的圖則及指明表格進行輕微修訂，必須遵從以下程序：

      - 於屋宇署修訂圖則及指明表格

在修訂圖則前，屋宇署人員通常會先接見認可人士或註冊結構工程師的設計隊伍，以澄清有關圖則上的疑問。之後，認可人士或註冊結構工程師可於屋宇署修訂圖則及指明表格，並在修訂部分簽署作實。

如須澄清的部分涉及某些專家或專利承辦商，如裝配玻璃工程、外牆覆蓋層及幕牆工程、基礎及圍板工程，認可人士或註冊結構工程師，或其適任又熟悉整項工程的代表，應與有關專家或專利承辦商一同出席屋宇署的面談，以加強協調及更有效快速地解決屋宇署提出有關接合部位的問題。

      - 替代圖紙及指明表格

認可人士或註冊結構工程師可遞交替代圖紙以修訂原本的圖則，但替代圖紙必須有清楚註釋及在各修訂處簽署作實。以上修訂必須事先與個案負責人員達成共識，而替代圖紙必須在雙方同意的日期前送到個案負責人員手上，一般不應超過認可人士或註冊結構工程師約見個案負責人員後兩個工作天。

認可人士或註冊結構工程師亦可遞交替代指明表格以取代原本的表格，但必須事先與個案負責人員達成共識。

      - 提取部分已呈交的圖則及指明表格

認可人士或註冊結構工程師可以書面形式，要求提取部分已呈交的圖則及指明表格。提出有關要求時，必須註明圖則及指明表格的檔號，並提交一份承諾書，承諾圖則和表格會於兩個工作天內交還。確實的交還日期須事先與個案負責人員達成共識。經修訂的圖則及指明表格必須有清楚的註釋及在各修訂處簽署作實。

- 就上述(b)及(c)項的情況，圖則及表格必須在審批圖則到期日前交還。如提取的圖則及／或指明表格未能在指定日期前交到負責人員手上，當局將根據《建築物條例》第16 (1)(i) 條及／或16 (1)(c)條，基於訂明圖則及／或指明表格未能悉數呈交，拒絶批準有關圖則。

- 若修訂部分可能受地契條款影響，就必須呈交額外圖則，並於圖則上清楚列明修訂部分，以供屋宇署轉交地政總署作考慮。有關修訂的例子包括申請豁免把樓面面積計入總樓面面積，或於旅館項目中把實用樓面面積的地方改為興建後勤設施等。

- 以上程序旨在方便審批圖則，並會定期進行檢討。屋宇署期望得到認可人士及註冊結構工程師的配合。如發現有濫用的情況或執行上有困難，當局可修訂或取消有關程序。

建築事務監督梁展文

| 檔 號 | ： | BD GR/BOP/29 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1995年12月 |  |
| 上次修訂版 | ： | 1999年4月 |  |
| 本修訂版 | ： | 2002年4月（助理署長／拓展2） – 修訂第2 (a)段 |  |
| 編入索引 | ： | 圖則－修訂圖則及指明表格 圖則及指明表格的輕微修訂 修訂圖則及指明表格 指明表格－輕微修訂 |  |